## Slide 1
the Online Shopping Mall Simulator
2015 Fall Dongguk University Junior Design Project Group 5
2015.11.26
Team : 김가림, 윤재문

## Slide 2
6주차 프로젝트 내용
성향 입력 특징 수정
설문조사 내용 추가 (총 20문항)
로그인 / 회원가입 코드 작성
파일 입출력 코드 작성
Admin 메쏘드 작성

## Slide 3
성향 특징 수정
모든 값들의 합이 100%
feat 1 : 5%
feat 2 : 32%
feat 3 : 15%
feat 4 : 48%
feat 1 : 58
feat 2 : 89
feat 3 : 72
feat 4 : 36
각각의 최대치가 100점
상품 추천시
성향 일치도가
높은 상위 5개
상품 추천
상품 추천시
일치도가 70% 이상인
상품 모두 추천
성향 특징 수정
상품 추천기능 수정

## Slide 4
설문조사 내용 추가 & 설문조사 메쏘드 작성
총 20문항

## Slide 5
order
프로그램 실행시 파일 입출력
product
user
order
product
user
Vector <UserInfo> vec_user
Vector <ProductInfo> vec_product
Vector <Order> vec_order

## Slide 6
시작시 파일 입력 코드
시작시
텍스트파일에서
정보를 읽어와서
벡터에 저장

## Slide 7
종료시 파일 출력 코드
종료시
벡터에 있는 정보를
텍스트파일로 출력

## Slide 8
로그인 / 회원가입 코드 작성

## Slide 9
Admin 함수 작성 (상품 목록, 상품 검색, 상품 추가)
상품 목록 출력
상품 검색후 출력
상품 추가

## Slide 10
상품 검색 콘솔 화면
상품 검색 콘솔 화면
상품 목록 나열 콘솔 화면

## Slide 11
다음주 계획
프로젝트 주제 설정
기본 기능 정리
특징적인 아이디어 수립
ADT 작성
로그인 / 회원가입 파일입출력 코드 구현
상품 검색 / 목록 나열 코드 구현
상품 추천, 분석 (일치도) 알고리즘 구현
결제 / 주문서 생성 코드 구현
테스팅 및 추가 기능 구현

## Slide 12
Thank You